Приложение № 1  
 к договору №б/н  
 от «04» апреля 2022 г.

**Техническое задание №б/н от 01.05.2025 г.**

**Общество с ограниченной ответственность «Гоффштейн Дентал Девелопмент»,** именуемое в дальнейшем «Заказчик», в генерального директора Гофштейна Евгения Владимировича, действующего на основании Устава и Договора, с одной стороны и **ИП Тайгунов Камиль Наильевич,** именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», утвердили техническое задание в следующей редакции:

**Исполнитель обязуется оказать следующие услуги/работы:**

Задание:

Общая библиотека

- Реализовать фильтрацию пользователей при получении (2 ч)

Работа с сервером

- Добавить учетные данные клиенту Dentedu (3 ч)

- Добавить сабдомен minioui (3 ч)

- Уменьшить объем запрашиваемой памяти у minio (1 ч)

Сервис платежных систем

- Добавить проверку для заказов прошлого года (4 ч)

Сервис расчета зарплаты

- Добавить количество и сумму продаж по курсу (2 ч)

- Настроить синхронизацию с Dentedu и сделать отчет по курсам (2 ч)

- Исправить расчет бонусов Мирчева по регионам (кроме Москвы) (1 ч)

- Исключить из KPI дни, когда менеджер посещал курс (3 ч)

- Добавить эндпоинт для универсальных отчетов (4 ч)

- Добавить файл .editorconfig (5 ч)

- Переделать вывод встреч в формат массива (3 ч)

- Показать нулевую зарплату, если нет данных (2 ч)

- Вывести штрафы и оклад на главной странице (1 ч)

- Добавить таблицу с расчетом KPI (3 ч)

- Реализовать расчет KPI на основе активностей (7 ч)

- Выставить планы по регионам для Мирчева (3 ч)

- Отключить трансфер планов из PostgreSQL в MongoDB (5 ч)

- Сформировать план РОП как сумму планов подчиненных (3 ч)

- Закрыть планы в факт за апрель для Медведева и Собаева (3 ч)

- Создать шаблоны для генерации роутеров (4 ч)

- Обработать входящие данные о KPI из Bitrix (4 ч)

- Реализовать расчет количества рабочих дней для KPI (5 ч)

- Перенести планы с Вердяна на Мутных по Астрахани (5 ч)

- Объединить Glyde, MasterSafe и OpenerS-flexi в одну группу (2 ч)

ИТОГО: стоимость услуг составит \_\_\_\_,\_\_ (\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек)

**Подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Исполнитель** |
| ООО «Гоффштейн Дентал Девелопмент»  ИНН 9702049490 | ИП Тайгунов К.Н.  ИНН 026615235642 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гофштейн Е.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тайгунов К.Н |