Приложение № 1  
 к договору №б/н  
 от «28» апреля 2025 г.

**Техническое задание №б/н от 01.05.2025 г.**

**Общество с ограниченной ответственность «Гоффштейн Дентал Девелопмент»,** именуемое в дальнейшем «Заказчик», в генерального директора Гофштейна Евгения Владимировича, действующего на основании Устава и Договора, с одной стороны и **гражданин РФ Сорокин Осип Константинович,** именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», утвердили техническое задание в следующей редакции:

**Исполнитель обязуется оказать следующие услуги/работы:**

Задание:

Сервис подтверждений

- Заменить тег (уточнить конкретику, если нужно) (4 ч)

Сервис расчета зарплаты

- Реализовать очистку таблиц бонусов и KPI (6 ч)

- Обновить эндпоинты meetings и activities, добавить метод recalculate (9 ч)

- Обновить сервис обработки KPI (7 ч)

- Создать репозиторий и сервис для таблицы KPI (7 ч)

- Создать модель таблицы KPI (6 ч)

- Перенести KPI в эндпоинт и добавить проверку при обновлении зарплат (5 ч)

- Разработать отчеты по встречам и активностям (7 ч)

- Разработать первичную версию расчета KPI (4 ч)

- Реализовать функцию расчета KPI для встреч (9 ч)

- Добавить эндпоинт для расчета долгов (7 ч)

- Переработать генерацию роутеров (9 ч)

ИТОГО: стоимость услуг составит \_\_\_\_,\_\_ (\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек)

**Подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Исполнитель** |
| ООО «Гоффштейн Дентал Девелопмент»  ИНН 9702049490 | Сорокин Осип Константинович  ИНН 623402345698 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гофштейн Е.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сорокин О.К. |