Приложение № 1
        к договору №б/н
        от «04» апреля 2022 г.

Техническое задание №б/н от 01.02.2026 г.

Общество с ограниченной ответственность «Гоффштейн Дентал Девелопмент», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в генерального директора Гофштейна Евгения Владимировича, действующего на основании Устава и Договора, с одной стороны и ИП Тайгунов Камиль Наильевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», утвердили техническое задание в следующей редакции:

Исполнитель обязуется оказать следующие услуги/работы:

Задание:

Работа с сервером

- Обновить тэг postgresql (6 ч)

Сервис замены брака

- Добавить CICD пайплайн gitlab (5 ч)

Сервис подтверждений

- Добавить получение id через телеграм (7 ч)

Сервис работы с товарами

- Добавить группу ГоффДД (9 ч)

Сервис расчета зарплаты

- Исправить создание партнеров (5 ч)

- Переработать расчет бонусов по курсам ДентЭду (2 ч)

- Добавить метод детального просмотра заказов с главной страницы (5 ч)

- Добавить систему прав в привязке заказов (8 ч)

- Добавить перерасчет бонусов при замене менеджера (4 ч)

- Добавить принудительную замену менеджера в заказе (5 ч)

- Добавить поиск заказов по похожему номеру/партнеру/менеджеру (5 ч)

- Добавить вывод списка заказов (4 ч)

- Исправить выгрузку отчета по зарплате (5 ч)

- Убрать обнуление бонусов дентеду (5 ч)

- Исправить нейминги (5 ч)

ИТОГО:  стоимость услуг составит  ____,__ (_____ рублей __ копеек)

Подписи сторон:

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| ООО «Гоффштейн Дентал Девелопмент» ИНН 9702049490 | ИП Тайгунов К.Н. ИНН 026615235642 |
| ________________ Гофштейн Е.В. | ________________ Тайгунов К.Н |